**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.06.2019г. № 29**

**с.Романово**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области от 18 июня 2018 года № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год за 2018 год.

 2. Разместить на официальном сайте Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Романовского сельсовета

Хомутовского района Колотилин И.П.

 Утвержден

 постановлением Администрации

Романовского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 28.06.2019 г. № 29

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год » за 2018 год**

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы утверждена решением Собрания депутатов Романовского сельсовета Хомутовского района от 29.02.2016 г. № 8/35 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области В течении 2018 года в Программу вносились изменения на основании решения Собрания депутатов Романовского сельсовета Хомутовского района от 30.03.2018 г. г № 35/104. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 56%. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 67 400 тыс. руб., исполнение составило 67 400 тыс. руб. По данной программе проводились 2 мероприятия: - ремонт водопровода по населённым пунктам с. Старшее. с.Деменино; - выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Романовского сельсовета Хомутовского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы признана со средним уровнем эффективности . Основная цель программы- Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области

Основные задачи программы:

обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области

.

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год»

 достигнуты следующие результаты:

- строительство газопровода в населенных пунктах с. Романово, пос. Шевченко, с. Веть, с. Старшее, с. Деменино;

- ремонт водопровода в с. Старшее, с. Деменино;

 -выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 В результате строительства газопровода в населенных пунктах газифицированы домовладения.

 В результате ремонта водопроводных сетей обеспечено водой 220 жителей

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

 На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год были выделены средства из районного и местного бюджетов, внебюджетный источник.

На объект строительства Газоснабжение населенных пунктов Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области израсходовано 2250,0 тыс. рублей ( из них: внебюджетный источник – 2250,0 т.р.);

ремонт водопровода в населенных пунктах 49,9т.р. их них средства районного бюджета 49,9 т.р.

выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 17,5 т.р., из них средства местного бюджета -17,5 т.р..

4. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

 Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год признана со средним уровнем эффективности.